# InfiMatch — Suivi des travaux du backend V1

État au 15 septembre 2026

Ce document distingue les fonctions implémentées des travaux restant à terminer. « Fait » signifie que le code existe, avec des vérifications sur les scénarios documentés ; cela ne constitue pas une validation intégrale de la V1 ou une certification de conformité. Les 71 tests correspondent à la dernière recette, et non à une nouvelle exécution réalisée pour ce document.

# 1. Fait dans le backend

## Socle technique et sécurité

Backend NestJS en TypeScript ; PostgreSQL, PostGIS, migrations et MongoDB pour les explications du matching interne.

Inscription infirmier et entreprise, connexion, déconnexion, mots de passe hachés et sessions.

Protections Origin/CSRF, permissions et isolation entre organisations.

Chiffrement au repos des fichiers privés ; accès aux documents contrôlé par l’API.

## Profils, missions et candidatures

Profils IDE, IADE et IBODE : qualifications, compétences, expérience, disponibilités et mobilité.

Vérification RPPS via l’Annuaire Santé : retrouvé, introuvable ou en attente.

Référentiel FINESS importé et consultable.

Création, modification, publication, annulation, réouverture et clôture des missions.

Candidatures, retrait, sélection et refus ; affectation humaine par l’agence avec contrôle des conflits.

Favoris, historique et données des tableaux de bord.

Rejeu protégé contre les doublons pour les principales commandes métier.

## Matching

Contrôles d’admissibilité avant score : qualification, RPPS, compétences obligatoires, expérience minimale, disponibilité complète, conflits, horaires et mobilité.

Score interne expliqué, règles versionnées et classement des profils admissibles.

Pondération expérimentale : compétences souhaitées 45 %, proximité 25 %, préférence horaire 20 %, expérience pertinente 10 %.

Comparaison partielle des annonces externes avec le profil connecté ; distinction entre informations manquantes, indices et incompatibilités connues.

Option explicite permettant d’inclure des annonces incomplètes, avec indication des filtres non vérifiés.

Aucun score global ni disponibilité présumée pour les annonces externes.

## Données France Travail

Connexion réelle à l’API et recherches croisées infirmier, IDE, IADE et IBODE.

Nettoyage, classement prudent, dédoublonnage et conservation de la provenance.

Import rejouable sans doublons et alertes sur certaines incohérences potentielles.

Routes pour les listes, fiches et comparaisons au profil ; candidature externe par redirection.

Lot réel Paris vérifié : 134 annonces distinctes. Les comparaisons complémentaires utilisent des profils fictifs en mémoire.

## Notifications et n8n

Notifications internes consultables et marquables comme lues.

Trois workflows testés avec n8n local : notification de matching interne, relance de mission non pourvue et confirmation PDF après affectation.

Worker, événements persistés dans l’outbox, tentatives de reprise et contrôle du reçu final.

n8n orchestre les appels ; les règles métier et la génération PDF restent dans le backend.

## Documents, tests et sauvegardes

Dépôt et téléchargement autorisé de documents fictifs chiffrés ; confirmations PDF privées.

Tests d’altération des fichiers et de rotation des clés.

Sauvegardes GitHub et bundles Git vérifiés ; exercices antérieurs de restauration du code et de PostgreSQL.

Dernière recette : 71 tests réussis, typage et compilation validés ; couverture de 79,38 % des lignes et 84,33 % des branches.

Swagger/OpenAPI, README, scripts d’import, preuves et schémas disponibles.

# 2. Reste ? faire dans le backend

## Priorité 1 — Sécurité, cadre métier et commandes sensibles

Configurer et vérifier HTTPS dans l’environnement livré, ainsi que la protection des échanges entre services.

Vérifier les droits minimaux des bases et la configuration de sécurité de l’environnement de déploiement.

Compléter la vérification réglementaire de l’expérience préalable applicable à l’intérim : champ d’application, équivalent temps plein, périodes retenues, profession ou spécialité et justificatifs. Le calcul actuel d’expérience déclarée ne réalise pas ce contrôle.

Rendre les dépôts documentaires et remplacements bancaires entièrement rejouables sans doublons, y compris après interruption.

Définir et appliquer les durées de conservation annoncées ; compléter la purge contrôlée des fichiers orphelins.

## Priorité 1 — Données et automatisations

Compléter le rafraîchissement des annonces France Travail.

Traiter les annonces retirées ou expirées sans assimiler une absence dans une recherche partielle à un retrait confirmé.

Raccorder et tester n8n Cloud si cette instance est retenue pour le rendu. La connexion locale existe déjà ; le kick-off n’impose pas l’hébergement Cloud.

Vérifier le démarrage automatique et la surveillance du worker sur l’environnement livré.

Corriger le problème d’encodage repéré dans le message de relance.

## Priorité 2 — Validation et livraison

Compléter la recette des routes sensibles, des permissions, des champs, des transitions et des scénarios de panne.

Compléter les schémas de réponses complexes OpenAPI nécessaires au frontend.

Tester une restauration commune de PostgreSQL, MongoDB, des fichiers, des clés et de n8n. Une sauvegarde Git ne couvre pas ces données.

Vérifier un démarrage reproductible du dernier état depuis une installation propre.

Harmoniser les anciens chiffres et statuts encore présents dans certains documents de suivi.

Documenter avec l’équipe les pratiques d’écoconception réellement appliquées et les éléments de conformité attendus au kick-off.

Réaliser la recette finale avec le frontend et préparer la démonstration des parcours critiques.

## Améliorations à poursuivre

Réévaluer les pondérations expérimentales du score avec les retours des professionnels et des agences.

Améliorer progressivement la reconnaissance des services et exigences dans les annonces externes.

Conserver les informations non interprétables comme inconnues ou à confirmer ; ne pas fabriquer un score complet pour pallier les données absentes.

# 3. P?rim?tre frontend et canaux de notification

Les cartes, formulaires, compteurs, notifications et états de matching à afficher relèvent du frontend. Leur intégration nécessite une recette commune des appels API, mais ne doit pas être présentée comme du backend restant à coder. Les notifications actuelles sont internes à InfiMatch ; aucun canal email, SMS, Slack ou Discord n’est branché. Ces canaux ne sont pas ajoutés à la V1 par ce document.

# 4. Ordre de traitement conseill?

Ordre conseillé : HTTPS et cadrage réglementaire ; documents rejouables et conservation ; cycle de mise à jour des offres ; raccordement de l’environnement n8n retenu ; restauration et recette finale.

# 5. R?f?rences et port?e des preuves

Références du dépôt : docs/proofs/verification.json ; docs/REPRISE_BACKEND_V1.md ; docs/RECETTE_BACKEND_V1.md ; docs/OFFRES_EXTERNES_V1.md ; docs/proofs/external-partial-live.json. Dernier code identifié dans la preuve de recette : 5f9db50b26638a03259d37640d1aea8e24c53e18. Les mises à jour documentaires ultérieures ne constituent pas une nouvelle exécution de tests.