# Bilan de raccordement InfiMatch — 16 septembre 2026

# Résultat vérifié

Les boutons des parcours ci-dessous appellent les API locales. Les principaux enregistrements ont été répétés trois fois, puis relus après rechargement ; le profil a aussi été relu après reconnexion. Les photos originales des maquettes ont été ajoutées aux pages accueil, connexion et inscription.

Ce bilan complète l'audit initial BILAN_V1_MAQUETTES_FRONT_BACK ; il ne signifie pas que tous les éléments de la V1 sont terminés. Le code n'a pas été publié sur Vercel pendant cette intervention.

# Pages, boutons et liens front-back

| Parcours | Raccordement réalisé | Vérification |
| --- | --- | --- |
| Inscription candidat | Compte et profil dans une transaction : identité, adresse, diplômes, qualifications, compétences, expériences, mobilité, horaires et disponibilités. | Création, retours, rechargement, panne réseau et session tardive. Pas de perte du formulaire. |
| Inscription organisation | Agence ou établissement, FINESS/SIRET, adresse complète et référent. | Les deux types ont été créés dans le navigateur et relus via API. |
| Connexion | Session serveur, déconnexion, retour à la destination demandée. Type d'espace déterminé par le compte. | Cookie HttpOnly, reconnexion et accès protégé contrôlés. |
| Profil et calendrier | GET/PUT /profile. Identité, diplômes, compétences, expériences, mobilité et périodes modifiables. | Trois sauvegardes et relectures. Une période saisie est incluse même sans cliquer sur Ajouter. |
| Dossier | Vérification/retry RPPS ; upload/liste/téléchargement de justificatifs fictifs ; RIB fictif chiffré et masqué. | Boutons RPPS contrôlés ; trois RIB enregistrés ; fichier téléchargé ; accès extérieur refusé. |
| Missions | Recherche réelle, qualification, pagination, détails, site source externe et favoris. | Favori conservé après rechargement puis retiré. Pas d'appel avec qualifications vides. |
| Établissement et favoris | Fiche établissement, missions ouvertes, ajout et retrait des favoris. | Parcours favori → établissement → mission vérifié. |
| Candidatures | Dépôt, retrait, suivi chronologique, refus, reconsentement après modification. | Actions testées dans le navigateur et états relus dans l'API. |
| Organisation | GET /me/organizations, PUT /organizations/:id ; contexte des établissements rattachés. | Trois sauvegardes pour chaque rôle. |
| Besoins de personnel | Établissement → POST /staffing-requests ; agences rattachées → lecture. | Trois créations ; agence liée autorisée, agence extérieure exclue. |
| Gestion agence | Création, édition, publication, annulation, réouverture ; profils proposés et affectation. | Trois éditions de mission, publication et affectation vérifiées. |
| Examen établissement | Liste des candidats, parcours, sélection et refus. | Sélection/refus effectifs ; gestion agence masquée dans l'interface établissement. |
| Historique et confirmations | GET /me/history ; confirmation puis téléchargement du PDF. | PDF généré par le vrai traitement local et téléchargé ; permission extérieure refusée. |
| Notifications | Lecture du serveur et bouton marquer comme lue. | État lu persisté. |
| Navigation | Menu par rôle, routes directes, retour après connexion, page404 et liens légaux. | Contrôles publics à 375/768/1440 px ; huit pages connectées à 375 px. |

# Corrections de fond

Le backend conserve maintenant les champs qui étaient affichés sans être enregistrés. Migration additive FrontendFields1789380500000 appliquée : détails du profil et date de création des nouvelles candidatures. Les dates historiques inconnues restent inconnues.

Un profil peut être enregistré sans position GPS ; le calcul d'admissibilité conserve ses exigences de mobilité.

Prénom à la place du mail ; choix unique des horaires ; disponibilités en journées entières ; états RPPS techniques retirés des pages générales.

Les conditions de mission sont affichées avant le consentement. Les candidatures devenues anciennes demandent une nouvelle confirmation.

Les erreurs d'admissibilité sont formulées en français. Les autorisations restent vérifiées côté serveur.

Le worker de confirmations a été démarré. Les PDF passent avant les recalculs de matching dans la file, pour éviter l'attente constatée pendant les tests.

Débordement mobile de l'historique corrigé ; choix du type de compte corrigé ; code des nouveaux écrans remis en forme.

# Google : configuration réellement utilisée

L'identifiant public fourni est chargé depuis InfiMatch/data/vault/runtime.json par le lanceur Vault. Le .env historique n'est pas la source active.

API directe et proxy frontend : HTTP200, enabled: true, identifiant conforme.

Google Cloud : origines locales enregistrées et relues ; compte Google du propriétaire ajouté en test ; bouton officiel visible et sélecteur de compte Google ouvert.

Utiliser http://127.0.0.1:5173/connexion. Vercel n'est pas nécessaire pour cet essai local.

Première association : compte InfiMatch existant avec même adresse et mot de passe InfiMatch. La première association complète avec l'utilisateur reste à valider.

Détail : InfiMatch/docs/FRONTEND_AUTH_GOOGLE.md. Aucun secret client dans ce document.

# Différences et éléments encore partiels

| Élément | État et raison |
| --- | --- |
| Mot de passe oublié | Service de réinitialisation email absent. Le formulaire qui échouait systématiquement a été remplacé par une explication et un retour à la connexion. |
| Documents/RIB réels | Démonstration uniquement, conformément aux règles actuelles du backend. Aucun paiement ni dépôt de pièce réelle validé. |
| RPPS réel | Les boutons et états sont raccordés. Le scénario de candidature positive utilise un statut RPPS de fixture sur son seul compte fictif, pas une validation réelle par l'annuaire. |
| Google en production | Aucun déploiement Vercel ni origine publique ajoutée. Client local activé ; association réelle utilisateur à terminer. |
| Recherche avancée | Filtre qualification et recherche textuelle sur la page chargée. Filtres métier combinés, tri de pertinence, explications et alertes qualité des offres restent partiels. |
| Tableau de bord | Compteurs, notifications et accès aux pages raccordés. Recommandations personnalisées et synthèse détaillée de prochaine mission non intégrées. |
| Calendrier | Périodes éditables et historique séparé. Pas de calendrier visuel avec superposition des affectations. |
| FINESS | Saisie et sauvegarde, y compris format corse. Recherche assistée dans le référentiel non intégrée au formulaire. |
| Filtres et présentation | Onglets/filtres avancés de favoris, historique et tableaux d'organisation encore incomplets par rapport aux maquettes. |
| Profils proposés | Consultation et affectation d'un candidat ayant postulé. Aucun faux bouton d'invitation ; le consentement reste requis. |
| Rattachement agence–établissement | Doit être autorisé ; aucune auto-attribution de droits à partir d'un FINESS. |

# Recette et preuves

64 tests unitaires backend réussis.

16 tests d'intégration backend réussis après la correction de priorité PDF.

7 tests du client API réussis.

13 contrôles de régression d'inscription réussis.

5 contrôles de persistance profil, dont trois cycles sauvegarde/relecture/reconnexion, réussis.

18 scénarios navigateur de raccordement réussis.

15 contrôles publics, inscriptions organisations, navigation et photos réussis.

11 contrôles historiques d'intégration frontend réussis.

Compilation backend et frontend réussie.

Preuves frontend : docs/proofs/raccordement/checks.json, public-navigation/checks.json, signup-regression.json, profile-persistence.json, integration-api.json, google-configuration.json. Captures mobile disponibles dans docs/proofs/raccordement/.

Les comptes de recette sont fictifs. Le lien agence/établissement et le RPPS positif sont des fixtures isolées ; les appels navigateur/API, les sauvegardes, les refus d'accès et la génération PDF sont réels. Aucun test ne désactive les règles métier.

# Données de recette

Le nettoyage a été refusé par le contrôle automatique faute d'autorisation explicite pour les annulations. Périmètre compté en lecture seule : 10 profils fictifs visibles, 5 missions fictives à fermer, dont 1 affectation de test et sa confirmation. Aucun compte supprimé et aucune de ces mutations de nettoyage exécutée. Autorisation demandée à l'utilisateur.